МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение # высшего профессионального образования

Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева

(КГПУ им. В.П. Астафьева)

Кафедра Менеджмент организации

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

Направление подготовки

080200.62- МЕНЕДЖМЕНТ

Квалификация (степень) выпускника

Бакалавр

Форма обучения

очная, заочная

Красноярск 2014

Составитель рабочей программы:

Серватинский Вячеслав Вячеславович, к.э.н., доцент.

Программа предназначена для студентов направления подготовки «Менеджмент» и включает в себя: цели освоения дисциплины; место дисциплины в структуре основной образовательной программы бакалавриата; компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины; структуру и содержание дисциплины; образовательные технологии; учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины; учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение дисциплины.

Рецензент:

Лукьянова А.А., д.э.н., проф., зав. кафедрой менеджмент организации КГПУ им. Астафьева.

Учебная программа обсуждена на заседании           кафедры Менеджмента организации

"__"  _____ 201__ г.

Заведующий кафедрой                                                  ______________________________

(ф.и.о., подпись)

Одобрено учебно-методическим советом

"____" ______ 201__  г.

Председатель                                                                          _____________________________

(ф.и.о., подпись)

Лист внесения изменений

Дополнения и изменения в учебной программе на 201__/_______учебный год

В учебную программу вносятся следующие изменения:

1.

2.

3.

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры

"___"_____  201__г., протокол № ________

Внесенные изменения утверждаю

Заведующий кафедрой                                             _____________________

Декан факультета (директор института)                   _____________________

"_____"___________ 201__г.

Оглавление

- Пояснительная записка								6 стр.

  - Цели освоения дисциплины							7 стр.

  - Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП) бакалавриата										8 стр.

  - Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Управление проектом»							8 стр.

- Структура и содержание дисциплины «Управление проектом»	 10 стр.

- Содержание дисциплины «Управление проектом»			14 стр.

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины						16 стр.

4.1. Виды самостоятельной работы и формы контроля			14 стр.

### 4.2. Методические указания по самостоятельной работе			15 стр.

4.3. Вопросы к зачету									21. стр.

5. Образовательные технологии							22 стр.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  24 стр.

6.1. Основная литература								24 стр.

6.2. Дополнительная литература							24 стр.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 			25 стр.

# 1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД) «Стратегический менеджмент» для студентов очной формы обучения по направлению 050100.68 – «Педагогическое образование», магистерская программа «Экономическое образование» состоит из следующих элементов:

1. Рабочей программы дисциплины, включающей в себя основное её содержание и учебные ресурсы: литературное обеспечение, мультимедиа и электронные ресурсы.

2. Методических рекомендаций для студентов, которые содержат советы и разъяснения, позволяющие студенту оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины «Управление проектом».

3. Банка контрольных заданий и вопросов по дисциплине «Управление проектом», который представлен тестовыми заданиями, примерными вопросами к экзамену, что позволяет углубить и расширить теоретический материал по изучаемым темам.

1.1. Цели освоения дисциплины

В современной мировой практике управления предприятиями и организациями накоплен большой опыт принятия управленческих решений в нестабильных условиях. Определенный вклад в развитие теории и практики управления в условиях неопределенности внесли российские ученые и практики. Этот опыт нашел отражение в различных областях научного знания, связанных с теорией и практикой управления, в том числе в учебной дисциплине «Управление проектом».

Цель дисциплины «Управление проектом» заключается в формировании у студентов базовых теоретических знаний и основных практических навыков в области управления проектами на предприятиях и в организациях, а так же знакомство студентов с сущностью и инструментами проектного менеджмента.

В соответствии с данной целью основными задачами, решаемыми в рамках данного курса являются:

- разработать и обосновать концепцию проекта, оценить его эффективность с учетом факторов риска и неопределенности, выполнить технико-экономическое обоснование и разработать бизнес-план проекта;

- осуществить системное планирование проекта на всех фазах его жизненного цикла, разработать смету и бюджет, подобрать исполнителей через процедуру конкурсов (торгов);

- подготовить и заключить контракты, организовать оптимальную процедуру закупок и поставок;

- организовать реализацию проекта, в том числе подобрать так называемую «команду» проекта;

- обеспечить эффективный контроль и регулирование, а также управление изменениями, неизбежными в ходе реализации проекта, организовать эффективное завершение проекта.

- организовать системное управление качеством продукции проекта.

- в полной мере учесть «человеческий фактор», оказывающий нередко решающее воздействие на эффективность проекта в целом.

- изучение научных, теоретических и методических основ системы управления проектами;

- изучение методических подходов к принятию решений по выработке концепции проекта его структуризации и оценке;

- изучение роли и функций проектного менеджера.

Теоретической основой дисциплины «Управление проектами» являются дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит», «Финансовый менеджмент», «Менеджмент», «Логистика», «Организация инвестирования», «Проектный анализ» и др. Изучение данной дисциплины предполагает знание студентов общеэкономических и профилирующих дисциплин: «Высшая математика», «Вычислительная техника и программирование», «Бухгалтерский учет», «Экономическая теория» и др.

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП) бакалавриата

Курс «Управление проектом» разработан на основе анализа потребностей и навыков в профессиональном освоении методологии проектного менеджмента в условиях рыночной экономики, а также с учетом позитивного опыта зарубежных стран в подготовке специалистов в области управления деловой организацией.

Курс «Управление проектом» содержит как общетеоретические положения концепции управления социально-экономическими системами, так и те положения, которые характеризуют проектный менеджмент как вид управления, сформировавшийся в условиях рыночных отношений и цивилизованного предпринимательства. Это система гибкого управления, способного своевременно перестраиваться и реагировать на конъюнктуру рынка, условия конкурентной борьбы и социальные факторы развития. В связи с этим в структуре курса делается акцент на экономическое содержание и человеческий фактор проектного менеджмента.

Изучение курса «Управления проектом» базируется на знаниях и умениях студентов, полученных по результатам освоения дисциплин «Менеджмент», «Теория управления», «Теория организации», что на «входе» изучения данной дисциплины предполагает наличие у студентов следующих компетенций

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Управление проектом»

Способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в профессиональной сфере в соответствии с требованиями ФГОС ВПО (Б3. Б.06) по направлению 080200 «Менеджмент» обеспечивается реализацией по результатам изучения дисциплины «Управление проектом» компетентностной модели, которая включает общекультурные и профессиональные  компетенции следующего содержания.

| Индекс | Описание компетенции |
| --- | --- |
| Общекультурные компетенции |  |
| ОК-1 | Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень |
| ОК-3 | Способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности |
| Профессиональные компетенции |  |
| ПК-1 | Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований |

В результате освоения дисциплины «Управление проектом» формируется часть компетенций Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки «Менеджмент».

| Результат образования | Содержание результатов образования | Индекс компетенции |
| --- | --- | --- |
| Знать | - владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения - понятия, виды и признаки современной деловой организации; - составляющие внешней и внутренней среды организации; - готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность; - умением критически оценивать личные достоинства и недостатки ; осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; знанием основных этапов эволюции управленческой мысли | ОК-5 ОК-7 ОК-8 ОК-11 ОК-12 ПК-1 |
| Уметь | анализировать социально значимые проблемы и процессы; владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией; осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; готовностью к разработке процедур и методов контроля; владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций; способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и организационных коммуникаций (ПК-7); способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-8); | ОК-13 ОК-15 ОК-17 ОК-19 ПК-2 ПК-3 ПК-6 |
| Владеть | владеть современными технологиями управления персоналом; владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с использованием современного программного обеспечения; готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций; умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели; | ПК-14 ПК-20 ПК-21 ПК-31 |

2. Структура и содержание дисциплины «Управление проектом»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа).

Очная форма обучения (срок обучения 4 года)

| № п/п | Разделы и темы дисциплины | Семестр | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) |  |  |  |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | Из них аудиторные занятия |  |  |  | Самостоятельная работа | Контрольная работа |  |
|  |  |  |  | Лекции | .Практикум Лаборатор | Практическ.занятия /семинары | Интерактив |  |  |  |
|  | Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основы управления проектами. Предмет, задачи и цели дисциплины. | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Опрос Коллоквиум |
| 2 | Организационные структуры управления проектами. Проектное финансирование | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Опрос Коллоквиум |
| 3 | Разработка проектной документации. Планирование проекта, экспертиза и маркетинг проекта. Оценка эффективности инвестиционных проектов | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Опрос Коллоквиум |
| 4 | Контроль и регулирование проекта. Человеческие аспекты управления проектом. Завершение проекта. Сравнительный анализ программного обеспечения для управления проектами | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по 3 семестру |  | 72 |  |  |  |  | 18 |  | Зачет |
|  | ИТОГО |  | 72 |  |  |  |  | 18 |  | Зачет |

Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет)

| № п/п | Разделы и темы дисциплины | Семестр | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) |  |  |  |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | Из них аудиторные занятия |  |  |  | Самостоятельная работа | Контрольная работа |  |
|  |  |  |  | Лекции | .Практикум Лаборатор | Практическ.занятия /семинары | Интерактив |  |  |  |
|  | Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основы управления проектами. Предмет, задачи и цели дисциплины. | 3 |  | 4 |  | 8 |  | 4 |  | Опрос Коллоквиум |
| 2 | Организационные структуры управления проектами. Проектное финансирование | 3 |  | 4 |  | 8 |  | 4 |  | Опрос Коллоквиум |
| 3 | Разработка проектной документации. Планирование проекта, экспертиза и маркетинг проекта. Оценка эффективности инвестиционных проектов | 3 |  | 4 |  | 8 |  | 4 |  | Опрос Коллоквиум |
| 4 | Контроль и регулирование проекта. Человеческие аспекты управления проектом. Завершение проекта. Сравнительный анализ программного обеспечения для управления проектами | 3 |  | 6 |  | 12 |  | 6 |  |  |
|  | Итого по 3 семестру |  | 72 | 18 |  | 36 |  | 18 |  | Зачет |
|  | ИТОГО |  | 72 | 18 |  | 36 |  | 18 |  | Зачет |

Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет)

| № п/п | Разделы и темы дисциплины | Семестр | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) |  |  |  |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | Из них аудиторные занятия |  |  |  | Самостоятельная работа | Контрольная работа |  |
|  |  |  |  | Лекции | .Практикум Лаборатор | Практическ.занятия /семинары | Интерактив |  |  |  |
|  | Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основы управления проектами. Предмет, задачи и цели дисциплины. | 3 |  | 4 |  | 8 |  | 4 |  | Опрос Коллоквиум |
| 2 | Организационные структуры управления проектами. Проектное финансирование | 3 |  | 4 |  | 8 |  | 4 |  | Опрос Коллоквиум |
| 3 | Разработка проектной документации. Планирование проекта, экспертиза и маркетинг проекта. Оценка эффективности инвестиционных проектов | 3 |  | 4 |  | 8 |  | 4 |  | Опрос Коллоквиум |
| 4 | Контроль и регулирование проекта. Человеческие аспекты управления проектом. Завершение проекта. Сравнительный анализ программного обеспечения для управления проектами | 3 |  | 6 |  | 12 |  | 6 |  |  |
|  | Итого по 3 семестру |  | 72 | 18 |  | 36 |  | 18 |  | Зачет |
|  | ИТОГО |  | 72 | 18 |  | 36 |  | 18 |  | Зачет |

Заочная форма обучения (срок обучения 3 года на базе ВПО)

| № п/п | Разделы и темы дисциплины | Семестр | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) |  |  |  |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | Из них аудиторные занятия |  |  |  | Самостоятельная работа | Контрольная работа |  |
|  |  |  |  | Лекции | .Практикум Лаборатор | Практическ.занятия /семинары | Интерактив |  |  |  |
|  | Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основы управления проектами. Предмет, задачи и цели дисциплины. | 3 |  | 4 |  | 8 |  | 4 |  | Опрос Коллоквиум |
| 2 | Организационные структуры управления проектами. Проектное финансирование | 3 |  | 4 |  | 8 |  | 4 |  | Опрос Коллоквиум |
| 3 | Разработка проектной документации. Планирование проекта, экспертиза и маркетинг проекта. Оценка эффективности инвестиционных проектов | 3 |  | 4 |  | 8 |  | 4 |  | Опрос Коллоквиум |
| 4 | Контроль и регулирование проекта. Человеческие аспекты управления проектом. Завершение проекта. Сравнительный анализ программного обеспечения для управления проектами | 3 |  | 6 |  | 12 |  | 6 |  |  |
|  | Итого по 3 семестру |  | 72 | 18 |  | 36 |  | 18 |  | Зачет |
|  | ИТОГО |  | 72 | 18 |  | 36 |  | 18 |  | Зачет |

3.Содержание дисциплины «Управление проектом»

Раздел 1.

Тема 1. Основы управления проектами. Предмет, задачи и цели дисциплины.

Базовые понятия управления проектами. Классификация типов проектов. Жизненный цикл проекта. Окружение проекта. Участники проекта. Предмет, задачи и цели курса. Концепция управления проектами. Формирование идеи проекта. Предварительный анализ осуществимости проекта. Прединвестиционные исследования. Сущность проектного анализа. Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта. Проект строительства.

Тема 2. Организационные структуры управления проектами. Проектное финансирование

Принципы построения организационных структур управления проектами. Система взаимоотношений участников проекта. Организационная структура и содержание проекта. Функции участников проекта. Внешнее окружение проекта. Последовательность разработки организационных структур управления проектами. Методы и средства организационного моделирования проектов. Источники и формы финансирования проектов. Организация проектного финансирования. Состав и порядок разработки проектно-сметной документации. Планирование затрат. Контроль за расходованием средств. Функции менеджера проекта. Экспертиза различных проектов. Экологическая экспертиза проектов.

Тема 3 Разработка проектной документации. Планирование проекта, экспертиза и маркетинг проекта. Оценка эффективности инвестиционных проектов

Состав и порядок разработки проектно-сметной документации. Планирование затрат. Контроль за расходованием средств. Функции менеджера проекта. Экспертиза различных проектов. Экологическая экспертиза проектов. Маркетинговые исследования. Маркетинговая стратегия проекта. Программа и бюджет маркетинга проекта. Реализация маркетинга проекта. Исходные данные для расчета эффективности проекта. Основные показатели эффективности проекта. Оценка эффективности инвестиционного проекта. Цели, назначения и виды планов. Структуризация проекта. Сетевые модели. Календарные планы. Ресурсное планирование. Управление работами по проекту.

Тема 4. Контроль и регулирование проекта. Человеческие аспекты управления проектом. Завершение проекта. Сравнительный анализ программного обеспечения для управления проектами

Цель и назначение контроля проекта. Методы контроля. Оценка состояния работ и прогнозирование изменений. Управление изменениями. Психологические основы проект-менеджмента. Руководство, лидерство. Создание проектной команды. Мотивация. Конфликты. Принятие решений. Переговоры. Управление приемкой-сдачей объекта. Закрытие контракта.

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

### 4.1. Виды самостоятельной работы и формы контроля

| N п/п | Наименование тем | Содержание самостоятельной работы | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Базовые понятия управления проектами. Классификация типов проектов. Жизненный цикл проекта. Окружение проекта. Участники проекта. Предмет, задачи и цели курса. Концепция управления проектами. Формирование идеи проекта. Предварительный анализ осуществимости проекта. Прединвестиционные исследования. Сущность проектного анализа. Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта. Проект строительства. | Изучение лекционного материала, основной литературы, интернет-ресурсов | Коллоквиум |
| 2 | Принципы построения организационных структур управления проектами. Система взаимоотношений участников проекта. Организационная структура и содержание проекта. Функции участников проекта. Внешнее окружение проекта. Последовательность разработки организационных структур управления проектами. Методы и средства организационного моделирования проектов. Источники и формы финансирования проектов. Организация проектного финансирования. Состав и порядок разработки проектно-сметной документации. Планирование затрат. Контроль за расходованием средств. Функции менеджера проекта. Экспертиза различных проектов. Экологическая экспертиза проектов. | Изучение лекционного материала, основной литературы, интернет-ресурсов | Опрос |
| 3 | Состав и порядок разработки проектно-сметной документации. Планирование затрат. Контроль за расходованием средств. Функции менеджера проекта. Экспертиза различных проектов. Экологическая экспертиза проектов. Маркетинговые исследования. Маркетинговая стратегия проекта. Программа и бюджет маркетинга проекта. Реализация маркетинга проекта. Исходные данные для расчета эффективности проекта. Основные показатели эффективности проекта. Оценка эффективности инвестиционного проекта. Цели, назначения и виды планов. Структуризация проекта. Сетевые модели. Календарные планы. Ресурсное планирование. Управление работами по проекту. | Изучение лекционного материала, основной литературы, интернет-ресурсов | Коллоквиум |
| 4 | Цель и назначение контроля проекта. Методы контроля. Оценка состояния работ и прогнозирование изменений. Управление изменениями. Психологические основы проект-менеджмента. Руководство, лидерство. Создание проектной команды. Мотивация. Конфликты. Принятие решений. Переговоры. Управление приемкой-сдачей объекта. Закрытие контракта. | Изучение лекционного материала, основной литературы, интернет-ресурсов | Коллоквиум |

### 4.2. Методические указания по самостоятельной работе

Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и необходима для закрепления и углубления знаний, полученных в период сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а также для индивидуального изучения дисциплины в соответствии с программой и рекомендованной литературой. Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или сообщения по отдельным вопросам.

Контроль качества самостоятельной работы может осуществляться с помощью устного опроса на лекциях или практических занятиях, проведения коллоквиума.

Устные формы контроля помогут оценить владение студентами жанрами научной речи (дискуссия, диспут, сообщение, доклад и др.), в которых раскрывается умение студентов передать нужную информацию, грамотно использовать языковые средства, а также ораторские приемы для контакта с аудиторией. Письменные работы помогут преподавателю оценить владение источниками, научным стилем изложения, для которого характерны: логичность, точность терминологии, обобщенность и отвлеченность, насыщенность фактической информацией.

Проведение коллоквиума

Коллоквиум (от латинского colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий, беседа преподавателя с учащимися на определенную тему из учебной программы.

Цель проведения коллоквиума состоит в выяснении уровня знаний, полученных учащимися в результате прослушивания лекций, посещения семинаров, а также в результате самостоятельного изучения материала.

В рамках поставленной цели решаются следующие задачи:

- выяснение качества и степени понимания учащимися лекционного материала;

- развитие и закрепление навыков выражения учащимися своих мыслей;

- расширение вариантов самостоятельной целенаправленной подготовки учащихся;

- развитие навыков обобщения различных литературных источников;

- предоставление возможности учащимся сопоставлять разные точки зрения по рассматриваемому вопросу.

В результате проведения коллоквиума преподаватель должен иметь представление:

- о качестве лекционного материала;

- о сильных и слабых сторонах своей методики чтения лекций;

- о сильных и слабых сторонах своей методики проведения семинарских занятий;

- об уровне самостоятельной работы учащихся;

- об умении студентов вести дискуссию и доказывать свою точку зрения;

- о степени эрудированности учащихся;

- о степени индивидуального освоения материала конкретными студентами.

В результате проведения коллоквиума студент должен иметь представление:

- об уровне своих знаний по рассматриваемым вопросам в соответствии с требованиями преподавателя и относительно других студентов группы;

- о недостатках самостоятельной проработки материала;

- о своем умении излагать материал;

- о своем умении вести дискуссию и доказывать свою точку зрения.

В зависимости от степени подготовки группы можно использовать разные подходы к проведению коллоквиума.

В случае, если большинство группы с трудом воспринимает содержание лекций и на практических занятиях демонстрирует недостаточную способность активно оперировать со смысловыми единицами и терминологией курса, то коллоквиум можно разделить на две части. Сначала преподаватель излагает базовые понятия, содержащиеся в программе. Это должно занять не более четверти занятия. Остальные три четверти необходимо посвятить дискуссии, в ходе которой студенты должны убедиться и, главное, убедить друг друга в обоснованности и доказательности полученного видения вопроса и его соответствия реальной практике.

Если же преподаватель имеет дело с более подготовленной, самостоятельно думающей и активно усваивающей смысловые единицы и терминологию курса аудиторией, то коллоквиум необходимо провести так, чтобы сами студенты сформулировали изложенные в программе понятия, высказали несовпадающие точки зрения и привели практические примеры. За преподавателем остается роль модератора (ведущего дискуссии), который в конце «лишь» суммирует совместно полученные результаты.

Тестирование

Контроль в виде тестов может использоваться после изучения каждой темы курса.

Итоговое тестирование можно проводить в форме:

- компьютерного тестирования, т.е. компьютер произвольно выбирает вопросы из базы данных по степени сложности;

- письменных ответов, т.е. преподаватель задает вопрос и дает несколько вариантов ответа, а студент на отдельном листе записывает номера вопросов и номера соответствующих ответов.

Для достижения большей достоверности результатов тестирования следует строить текст так, чтобы у студентов было не более 40 – 50 секунд для ответа на один вопрос. Итоговый тест должен включать не менее 60 вопросов по всему курсу. Значит, итоговое тестирование займет целое занятие.

Оценка результатов тестирования может проводиться двумя способами:

1) по 5-балльной системе, когда ответы студентов оцениваются следующим образом:

- «отлично» – более 90% ответов правильные;

- «хорошо» – более 80% ответов правильные;

- «удовлетворительно» – более 70% ответов правильные.

Студенты, которые правильно ответили менее чем на 70% вопросов, должны в последующем пересдать тест. При этом необходимо проконтролировать, чтобы вариант теста был другой;

2) по системе зачет-незачет, когда для зачета по данной дисциплине достаточно правильно ответить более чем на 70% вопросов.

Чтобы выявить умение студентов решать задачи, следует проводить текущий контроль (выборочный для нескольких студентов или полный для всей группы). Студентам на решение одной задачи дается 15 – 20 минут по пройденным темам. Это способствует, во-первых, более полному усвоению студентами пройденного материала, во-вторых, позволяет выявить и исправить ошибки при их подробном рассмотрении на семинарских занятиях.

4.3. Вопросы к зачету:

- Концепция управления проектами: что такое проект и управление проектами; зачем нужно управлять проектами.

- Взаимосвязь управления проектами и управления инвестициями.

- Взаимосвязь между управлением проектами и функциональным менеджментом.

- Предпосылки развития методов управления проектами.

- Перспективы развития управления проектами.

- Базовые понятия управления проектами.

- Классификация типов проектов.

- Жизненный цикл проекта.

- Окружение проекта.

- Участники проекта.

- Разработка концепции проекта: формирование идеи проекта.

- Разработка концепции проекта: предварительный анализ осуществимости проекта.

- Прединвестиционная фаза проекта: прединвестиционные исследования.

- Прединвестиционная фаза проекта: сущность проектного анализа.

- Прединвестиционная фаза проекта: оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта.

- Прединвестиционная фаза проекта: технико-экономическое обоснование (проект) строительства.

- Принципы построения организационных структур управления проектами.

- Система взаимоотношений участников проекта.

- Организационная структура и содержание проекта.

- Функции участников проекта.

- Внешнее окружение проекта.

- Последовательность разработки организационных структур управления проектами.

- Методы и средства организационного моделирования проектов.

- Источники и формы финансирования проектов.

- Организация проектного финансирования.

- Разработка проектной документации: состав и порядок разработки проектно-сметной документации.

- Разработка проектной документации: планирование затрат.

- Разработка проектной документации: контроль за расходованием средств.

- Разработка проектной документации: функции менеджера проекта.

- Экспертиза различных проектов.

- Экологическая экспертиза проектов.

- Планирование проекта: цели, назначения и виды планов.

- Планирование проекта: структуризация проекта.

- Планирование проекта: сетевые модели.

- Планирование проекта: календарные планы.

- Планирование проекта: ресурсное планирование.

- Планирование проекта: управление работами по проекту.

- Принципы управления стоимостью проекта.

- Оценка стоимости проекта.

- Бюджетирование проекта.

- Методы контроля стоимости проекта.

- Управление стоимостью проекта: отчетность по затратам.

- Правовое регулирование договорных отношений.

- Подрядные торги и контракты.

- Управление закупками и поставками ресурсов.

- Управление запасами.

- Цель и назначение контроля проекта.

- Методы контроля проекта.

- Оценка состояния работ по проекту и прогнозирование изменений.

- Управление изменениями по проекту.

- Человеческие аспекты управления проектами.

- Завершение проекта: управление приемкой сдачей объекта, закрытие контракта.

- Оценка эффективности инвестиционных проектов.

- Сравнительный анализ программного обеспечения для управления проектами.

- Маркетинг проекта.

- Управление работами по проекту.

5. Образовательные технологии

Комплексное изучение учебной дисциплины «Управление проектом» предполагает овладение материалами лекций, учебной литературы, творческую работу студентов в ходе проведения практических и интерактивных занятий, а также систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы студентов.

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются основой для подготовки студента к практическим и интерактивным занятиям.

Основной целью практических и интерактивных занятий является контроль степени усвоения пройденного материала, хода выполнения студентами самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы практического занятия. Ряд вопросов дисциплины, требующих авторского подхода к их рассмотрению, излагаются студентами в форме реферативных обзоров с последующей их оценкой преподавателем и кратким изложением на практическом занятии или заслушиваются на практических занятиях в виде сообщений (10-15 минут) с обсуждением их студентами группы. На практических занятиях разбирается методика решения типовых задач.

Для успешной подготовки устных сообщений на практических занятиях, кроме рекомендуемой к изучению литературы, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах «Риск-менеджмент», «Управление персоналом»,  «Эксперт». Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами в ходе изучения материала данной дисциплины.

В процессе обучения должны сочетаться как активные, так и интерактивные формы проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые игры, разбор ситуаций, мастер-классы). Рекомендуются инновационные компьютерные технологии, основанные на операционных системах Windows, Linux, Open Sourse, а также интернет-ресурсы (сайты образовательных учреждений, ведомств, журналов, информационно-справочные системы, электронные учебники), которые ввиду их глобального распространения становятся на сегодняшний день обязательной компонентой стандартов образования.

При проведении занятий в аудитории используется интерактивное оборудование (компьютер, мультимедийный проектор, интерактивный экран), что позволяет значительно активизировать процесс обучения. Это обеспечивается следующими предоставляемыми возможностями: отображением содержимого рабочего стола операционной системы компьютера на активном экране, имеющем размеры классной доски, имеющимися средствами мультимедиа; средствами дистанционного управления компьютером с помощью электронного карандаша и планшета. Использование интерактивного оборудования во время проведения занятий требует знаний и навыков работы с программой ACTIVstudio и умения пользоваться информационными технологиями.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

- Троцкий М., Груча Б. Управление проектами. Огонек К. Издательство: Финансы и статистика, 2011 г.

- Аньшин В.М., Ильина О.Н. Управление проектами: фундаментальный курс: учебник: Издательство: Издательский дом Высшей школы экономики, 2013 г.

- Базилевич А.И. Инновационный менеджмент предприятия: учебное пособие: Издательство: Юнити-Дана, 2009 г.

- Черняк В.З. Управление инвестиционными проектами: Учебное пособие для вузов: Издательство: Юнити-Дана, 2012 г.

- Лукашев В.И. Бизнес-проект внедрения и использования нововведений: Методические указания: Издательство: МИИТ, 2008 г.

- . Грачева М.В, Секерина А.Б. Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник Автор: Издательство: Юнити-Дана, 2009 г.

6.2. Дополнительная литература

- Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. Справочное пособие. – М.: Высшая школа, 2001.

- Мир управления проектами. Перев. с англ. Под.ред Х.Решке, Хшеме. – М.:Аланс,1993.

- Шапиро В.Д. и др. Управление 	проектами (зарубежный опыт). - СП.: «ДваТрИ», 1996.

- Шапиро В.Д.и др. Управление проектами. - СП.: «ДваТрИ»,1996.

- Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика: Учеб.-практ. пособие / П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц, С.А. Смоляк. М.: Дело, 2001.

- Волков И.М., Грачев М.В. Проектный анализ: Уч. для вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

- Липсиц И.В., Косов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа. Учебно-справочное пособие. – М.: Издательство БЕК, 1996.

- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их	отбору для финансирования. Официальное издание. М.: Экономика, 2000.

- Управление инвестициями: в 2-х т. /Под ред.В.В.Шеремета, В.М. Павлюченко, В.Д.Шапиро и др. М.: Высшая школа, 1998.

- Руководство пользователя Spider Project.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Рекомендуются инновационные компьютерные технологии, основанные на операционных системах Windows, Linux, Open Sourse, а также интернет-ресурсы (сайты образовательных учреждений, ведомств, журналов, информационно-справочные системы, электронные учебники).

При проведении занятий в аудитории используется интерактивное оборудование (компьютер, мультимедийный проектор, интерактивный экран), что позволяет значительно активизировать процесс обучения. Это обеспечивается следующими предоставляемыми возможностями: отображением содержимого рабочего стола операционной системы компьютера на активном экране, имеющем размеры классной доски, имеющимися средствами мультимедиа; средствами дистанционного управления компьютером с помощью электронного карандаша и планшета. Использование интерактивного оборудования во время проведения занятий требует знаний и навыков работы с программой ACTIVstudio и умения пользоваться информационными технологиями.